SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA cz. B

| L.p. | Zadanie | Charakterystyka zadania | Jednostka miary | Prognozowana ilość |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeglądy i ocena stanu drzew stanowiące podstawę do prowadzenia niezbędnych prac pielęgnacyjnych na drzewach | - przeprowadzanie przeglądu drzew na terenach zieleni miejskiej, w pasach drogowych dróg miejskich oraz na terenach komunalnych na wskazanym obszarze ; sporządzenie wykazów drzew do pielęgnacji i usunięcia | szt. | 300 |  |  |  |
| 2. | Sadzenie drzewa (bez materiału) | - posadzenie drzewa wraz z opalikowaniem 3 palikami i jednorazowym podlaniem | szt. | 100 |  |  |  |
|  |  | - posadzenie drzewa z jednorazowym podlaniem | szt. | 50 |  |  |  |
| 3. | Opalikowanie drzewka ( z materiałem - 1 palik) | - wkopanie palika i umocowanie sadzonki | szt. | 50 |  |  |  |
| 4. | Usuwanie drzew w stanie wyższej konieczności | - usuwanie w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach, w tym na wezwanie od służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne ( także w dni wolne od pracy) zagrożeń spowodowanych złamaniem lub powaleniem się drzew, wyłamaniem konarów, etc., - usuwanie wiatrołomów i wiatrowałów, wyłamanych gałęzi i konarów w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia (także w dni wolne od pracy), - usuwanie drzew w przypadkach uzasadnionych pilną potrzebą w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do prac, nie później niż w ciągu 1 godziny od czasu otrzymania zgłoszenia; gdy drzewo zagraża bezpieczeństwu użytkowników obiektu, - Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zabezpieczenia drzewa tak, aby nie stanowiło ono zagrożenia, - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót, - odpady z miejsc pracy należy wywieźć w ciągu 2 dni licząc od czasu zakończenia prac przy danym drzewie | szt. | 10 |  |  |  |
| 5. | Usuwanie drzew: - z podnośnika - z wysięgnika - metodą alpinistyczną | - usuwanie drzew, na które Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki uzyskała decyzję administracyjną - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót, - odpady z miejsc pracy należy wywieźć w ciągu 2 dni licząc od czasu zakończenia prac przy danym drzewie | 40 szt., w tym: |  |  |  |  |
|  |  | Na terenach łatwo dostępnych - drzewa do 20 m wys. | szt. | 25 |  |  |  |
|  |  | Drzewa powyżej 20 m wys. | szt. | 10 |  |  |  |
|  |  | W przypadku bardzo wysokich drzew (powyżej 30m wys.) lub na terenach trudno dostępnych, gdzie nie ma możliwości użycia sprzętu ciężkiego | szt. | 5 |  |  |  |
| 6. | Przycinanie gałęzi przy drzewie: - z podnośnika - z wysięgnika - metodą alpinistyczną | - przycinanie gałęzi (bez wykonania całościowego zabiegu) w celu odsłonięcia znaku drogowego, lampy, cięcie techniczne, - usuwanie konarów, gałęzi uszkodzonych w wyniku zjawisk atmosferycznych, itp. | 120 sztuk, w tym: |  |  |  |  |
|  |  | Na terenach łatwo dostępnych - drzewa do 20 m wys. | szt. | 80 |  |  |  |
|  |  | Drzewa powyżej 20 m wys. | szt. | 30 |  |  |  |
|  |  | W przypadku bardzo wysokich drzew (powyżej 30m wys.) lub na terenach trudno dostępnych, gdzie nie ma możliwości użycia sprzętu ciężkiego | szt. | 10 |  |  |  |
| 7. | Zabiegi w obrębie korony drzewa: - z podnośnika - z wysięgnika - metodą alpinistyczną | - cięcia techniczne i sanitarne w obrębie korony drzew: usuwanie kolizji z naniesieniami budowlanymi, cięcia poprawiające statykę drzewa, usuwanie gałęzi przerastających skrajnię jezdni, chodnika, itp., | 200 sztuk, w tym: |  |  |  |  |
|  |  | Na terenach łatwo dostępnych - drzewa do 20 m wys. | szt. | 100 |  |  |  |
|  |  | Drzewa powyżej 20 m wys. | szt. | 70 |  |  |  |
|  |  | W przypadku bardzo wysokich drzew (powyżej 30m wys.) lub na terenach trudno dostępnych, gdzie nie ma możliwości użycia sprzętu ciężkiego | szt. | 30 |  |  |  |
| 8. | Wycinanie odrostów przy drzewach z pieleniem mis | - usuwanie odrostów korzeniowych przy drzewach, pędów pojawiających się na pniu drzewa do wysokości korony wraz z pieleniem mis | szt. | 50 |  |  |  |
| 9. | Karczowanie pni wraz z wywozem drewna, przy średnicy pnia : | - karczowanie pni po wiatrowałach i wiatrołomach, - karczowanie pni starych, spróchniałych, omszałych w sytuacjach - karczowanie pni po wycince z decyzji |  |  |  |  |  |
|  | - do 30 cm |  | szt. | 20 |  |  |  |
|  | - powyżej 30 cm |  | szt. | 40 |  |  |  |
| 10. | Zakładanie wiązań linowych | - założenie wiązania linowego na drzewie (typ COBRA lub podobny) w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia | szt. | 10 |  |  |  |
| 11. | Zrąbkowanie gałęzi | - zrąbkowanie gałęzi przy użyciu mechanicznego rębaka | m3 | 50 |  |  |  |
| 12. | Podlewanie | - podlewanie młodych drzew | szt. | 50 |  |  |  |
| 13. | Wykonanie podpory do drzewa | - wykonanie podpory do drzewa pochylonego celem zabezpieczenia przed wywrotem lub wykonanie podpory pod duży konar drzewa celem zabezpieczenia przed odłamaniem | szt. | 3 |  |  |  |
| 14. | Wykonanie inwentaryzacji drzew | - wykonanie przeglądu drzew na wyznaczonym terenie sporządzanie raportu zawierającego: - numer inwentaryzacyjny drzewa, -nazwa gatunkowa polska oraz łacińska drzewa, -obmiar obwodu pnia drzew na wysokości 5cm i 130cm od podłoża, -określenie przybliżonej wysokości oraz szerokości korony drzew, -krótki opis drzewa zawierający informacje dotyczące przynajmniej: stanu fitosanitarnego drzew, bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka przewrócenia się drzewa ze względu na stopień nachylenia powstały wskutek działania nagłych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, - sporządzenie mapy zawierającej oznaczenie drzew w terenie | szt. | 300 |  |  |  |
| 15. | Wykonanie oprysków drzew | wykonanie oprysków drzew odpowiednim preparatem przed szkodnikami i chorobami | szt. | 50 |  |  |  |

Realizacja zadań wymienionych powyżej będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego. Odpady powstałe podczas świadczenia ww. usług stanowią własność Wykonawcy, który zobowiązany jest do zagospodarowania ich w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.